РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.10.2022 года № 136 c. Кагальник**

Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Благоустройство территории» за 9 месяцев 2022 года

 В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения» Администрация Кагальницкого сельского поселения и постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 30.12.2021 г. №210 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» на 2022 год», Администрация Кагальницкого сельского поселения,

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Кагальницкого сельского поселения от 06.10.2022г. №136

«Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Благоустройство территории» за 9 месяцев 2022 года»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Прочее благоустройство» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 2009,9 | 2009,9 | 1622,1 | 387,8 |
| 2 | Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых  | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | 01.01.2022 | продолжается | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - |
| 3 |  Прочее благоустройство | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Улучшение степени благоустройства Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2022 | продолжается | - | - | - | - |
| 4 | Уборка придорожной территории и покос сорной растительности | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2022 | продолжается | 938,9 | 938,9 | 880,1 | 58,8 |
| 5 | Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | 01.01.2022 | продолжается | 498,0 | 498,0 | 497,8 | 0,2 |
| 6 | Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2022 | 29.08.2022 | 100,0 | 100,0 | 94,2 | 5,8 |
| 7 | Обустройство и содержание детских площадок | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Создание условий для отдыха жителей поселения | 01.01.2022 | продолжается | 323,0 | 323,0 | 0,0 | 323,0 |
| 2 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Кагальницкого сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 11047,0 | 11047,0 | 0,0 | 11047,0 |
|  | Расходы на строительный и авторский надзор | Администрация Кагальницкого сельского поселения  | Контроль над исполнением обустройства территорий поселения | - | продолжается | 228,4 | 228,4 | 0,0 | 228,4  |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с.Кагальник, ул.Пролетарская, 41/1,41/2 | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Надлежащее содержание и обустройство территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения |  | продолжается | 10818,6 | 10818,6 | 0,0 | 10818,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 13056,9 | 13056,9 | 1622,1 | 11434,8 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.