**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2023г. №13 с.Кагальник

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Кагальницкого сельского поселения «Развитие

сетей наружного освещения»

за 2022 год

 В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения» Администрация Кагальницкого сельского поселения и постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 30.12.2021 г. №192 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» на 2022 год», Администрация Кагальницкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» за 2022 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Кагальницкого сельского поселения от 27.02.2023г. №13

«Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения»

 за 2022 год»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения»  | Х | X | X | X | 2819,2 | 2819,2 | 2779,4 | 39,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | Х | Ведётся регулярное обследование и при необходимости ремонт КТП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | - |
| 10,9 | 10,9 | 10,9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Х | Обеспечивается безопасное передвижение в ночное время суток  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2007,7 | 2007,7 | 1967,9 | 39,8 |
|  | Основное мероприятие 1.3Мероприятия направленные на техническое присоединениесетей наружного освещения | Х |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Фридриков В.А. | Х | Х | Х | 2819,2 | 2819,2 | 2779,4 | 39,8 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.