**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«26» февраля 2024 г. № 27 с. Кагальник

Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Благоустройство территории» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения» Администрация Кагальницкого сельского поселения и постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 30.12.2022 г. №180 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» на 2023 год», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» за 2023 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Кагальницкого сельского поселения от 26.02.2024г. №27

«Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Благоустройство территории» за 2023 год»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство» | Х | X | X | X | 3 065,6 | 3 065,6 | 2 944,4 | 121,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Х | Проведена обработка территории | 01.01.2023 | 13.07.2023 | 160,2 | 160,2 | 160,1 | 0,1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Х | Ежемесячно заключаются договора на уборку и покос территории | 01.01.2023 | 25.12.2023 | 2 138,2 | 2 138,2 | 2 125,2 | 13,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Х | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2023 | 01.06.2023 | 98,2 | 98,2 | 94,2 | 4,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.6. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Х | Произведен текущий ремонт памятников ВОВ в х.Узяк и п.Зеленый | 01.01.2023 | 04.05.2023 | 427,6 | 427,6 | 427,5 | 0,1 |
| 6 | Основное мероприятие 1.7. Расходы на обустройство территории сквера | Х | Устранены неисправности и настроен видеорегистратор в сквере, проведены электротехнические работы | 01.01.2023 | 30.08.2023 | 108,0 | 108,0 | 107,9 | 0,1 |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Коммунальные расходы на территории сквера | Х | Обеспечение водоснабжением общественной территории (сквера) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 133,4 | 133,4 | 29,5 | 103,9 |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Фридриков В.А. | Х | Х | Х | 3 065,6 | 3 065,6 | 2 944,4 | 121,2 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.