# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023 г. №27 с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Озеленение территории» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Озеленение территории» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А. Малерян

Приложение к постановлению Администрации

Кагальницкого сельского поселения от 27.02.2023г. №27 «Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Озеленение территории» за 2022 год»

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗА 2022 ГОД**

Отчет

о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Озеленение территории» за 2022 год

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год**

В целях увеличение количества зеленых насаждений, объектов благоустройства и озеленения в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Озеленение территории», утвержденной постановлением администрации Кагальницкого сельского поселения от 25.10.2018 г. № 142 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, результатом которых являются:

– произведены уходные работы на территории сквера «Рыбацкий берег»;

- улучшена экологической обстановки и повышен уровень озеленения территории Кагальницкого сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Муниципальной программой «Озеленение территории» предусмотрено выполнение1 подпрограммы, в рамках которой выполняется 2 основных мероприятия: основное мероприятие 1.1. «Расходы на посадку зеленых насаждений», основное мероприятие 1.2. «Содержание зеленых насаждений». степень реализации основных мероприятий выполнена в полном объеме:

СРом=2/2=1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

В 2022 году фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы являлось окончание реализации национального проекта «Комфортная городская среда», в связи с чем мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений на территории Кагальницкого сельского поселения были перенесены на 2023 год.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 864,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет 864,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 864,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,1 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета:

ССуз=864,3/864,4=0,99,

Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис=0,99,

что говорит о высокой бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2022 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 1 показатель, по которому фактическое значение соответствуют плановому.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограммы:

Со=1/1=1,

что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показаетлей.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе эффективности использования средств местного бюджета, степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, с применением коэффициентов значимости:

УРпр=1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=1,

что соответствует высокому уровню реализации муниципальной программы.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Анализ реализации программы в отчетном периоде, проведенный в соответствии с Методикой показал, что бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты в полном объеме. Особое внимание в дальнейшей реализации Программы необходимо уделить реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Озеленение территории» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Расходы на посадку зеленых насаждений | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2030г | 2019г | - | увеличение количества зеленых насаждений объектов благоустройства и озеленения | реализована посадка зеленых насаждений на 3 объектах благоустройства на территории поселения | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.Содержание зеленых насаждений | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2030г | 2019г | - | увеличение количества зеленых насаждений, объектов благоустройства и озеленения | обеспечено содержание зеленых насаждений на территории сквера «Рыбацкий берег» | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Озеленение территории» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Озеленение территории» | всего | 864,4 | 864,4 | 864,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 864,4 | 864,4 | 864,3 |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2020 | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Озеленение территории» | | | | | | |
| 1.1 | Уровень обеспечения объектами озеленения | кв.м. на 1 чел. | 4,0 | 5,0 | 5,0 |  |