**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«26» февраля 2024 г. № 37 с. Кагальник

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Кагальницкого сельского поселения «Развитие

сетей наружного освещения»

за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения» Администрация Кагальницкого сельского поселения и постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 30.12.2022 г. №185 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» на 2023 год, Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» за 2023 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Кагальницкого сельского поселения от 26.02.2024г. №37

«Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения»

за 2023 год»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | Х | X | X | X | 3 321,2 | 3 321,2 | 3 276,8 | 44,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | Х | Заключен договор на техническое обслуживание ЗТП №241 от 17.01.2023г., | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 29,6 | 29,6 | 29,4 | 0,2 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Х | Обеспечивается безопасное передвижение в ночное время суток, регулярно проводится техническое обслуживание систем уличного освещения согласно заявок (замена ламп, ремонт), проведен демонтаж системы уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 291,6 | 3 291,6 | 3 247,4 | 44,2 |
|  | Итого по муниципальной программе | Фридриков В.А. | Х | Х | Х | 3 321,2 | 3 321,2 | 3 276,8 | 44,4 |