ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_.02.2023г. №\_\_ с.Кагальник

Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Благоустройство территории» за 2022 год

 В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения» Администрация Кагальницкого сельского поселения и постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 30.12.2021 г. №210 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» на 2022 год», Администрация Кагальницкого сельского поселения,

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» за 2022 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Вносит сектор экономики и финансов

Приложение № 1 к проекту постановления Администрации

Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации

муниципальной программы Кагальницкого

сельского поселения «Благоустройство территории» за 2022 год»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство» | Х | X | X | X | 2139,1 | 2139,1 | 2093,9 | 45,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых  | Х | Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | 01.01.2022 | 22.07.2022 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Прочее благоустройство | Х | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Х | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1428,1 | 1428,1 | 1427,9 | 0,2 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Х | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2022 | 29.08.2022 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Расходы на обустройство территории сквера | Х | Приобретен блок-контейнер для охраны, територрия сквера подключена к интернету | 05.10.2022 | 31.12.2022 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение общественного порядка | Х | Обеспечена круглосуточная охрана территории сквера | 05.10.2022 | 31.12.2022 | 358,6 | 358,6 | 313,6 | 45,0 |
| 8 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Кагальницкого сельского поселения» | Х | Х | Х | Х | 9382,7 | 9382,7 | 9382,5 | 0,2 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.Расходы на строительный и авторский надзор | Х | Контроль над исполнением обустройства территорий поселения | 25.01.2021 | 17.10.2022 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | -  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: с.Кагальник, ул.Пролетарская, 41/1,41/2 | Х | Надлежащее содержание и обустройство территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 25.01.2021 | 27.09.2022 | 9172,1 | 9172,1 | 9171,9 | 0,2 |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Фридриков В.А. | Х | Х | Х | 11521,8 | 11521,8 | 11476,4 | 45,4 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.