АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » октября 2020 г.                                                                                   № 107

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории »

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 25.12.2019 №102 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории » за 9 месяцев 2020 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

И.о. Главы администрации

Кагальницкого сельского поселения				    Н.Г. Марченко

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от  « 05 » октября 2020 г. № 107

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории » на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма « Прочее благоустройство» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 1326,2 | 517,6 | 77,4 | 731,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 91,8 | - | - | 91,8 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Прочее благоустройство | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 476,0 | - | - | 476,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Расходы по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников | Администрация Кагальницкого сельского поселения | надлежащее содержание и обустройство территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 98,0 | - | - | 98,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | надлежащее содержание и обустройство территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 599,0 | 517,6 | 77,4 | 4,0 | - |
|  | Строительный, авторский контроль по объектам благоустройства | Администрация Кагальницкого сельского поселения | надлежащее содержание и обустройство территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 11,4 | - | - | 11,4 | - |
| 2 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 800,0 | - | - | 800,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы по разработке проектно-сметной документации, сметы на сквер | Администрация Кагальницкого сельского поселения | надлежащее содержание и обустройство территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 800,0 | - | - | 800,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 2126,2 | 517,6 | 77,4 | 1531,2 | - |

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от  « 05 » октября 2020 г. № 107

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории» отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма « Прочее благоустройство» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 1326,2 | 1326,2 | 322,4 | 1003,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Произведена аккарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2020 | продолжается | 91,8 | 91,8 | 61,2 | 30,6 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Прочее благоустройство | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При необходимости установки детских площадок будут заключаться договора | 01.01.2020 | продолжается | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Регулярно ведется уборка территории | 01.01.2020 | продолжается | 476,0 | 476,0 | 163,2 | 312,8 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При необходимости отлова будут заключаться договора | 01.01.2020 | продолжается | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Расходы по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников | 01.01.2020 | продолжается | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При необходимости будут заключаться договора | 01.01.2020 | продолжается | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 599,0 |
|  | Строительный, авторский контроль по объектам благоустройства | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При необходимости будут заключаться договора | 01.01.2020 | продолжается | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 11,4 |
| 2 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 800,0 | 800,0 | 799,0 | 1,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы по разработке проектно-сметной документации, сметы на сквер | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Разработка проектно-сметной документации, сметы на сквер | 01.01.2020 | продолжается | 800,0 | 800,0 | 799,0 | 1,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 2126,2 | 2126,2 | 1121,4 | 1004,8 |