**АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 г. № 11 с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.»

 В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2017 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницког**о** сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение

к постановлениию администрации Кагальницкого сельского поселения

 от 16.01.2019 г. № 11

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.»

 на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| всего | областнойбюджет | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения»  | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 2360.2 | - | 2360.2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения и трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 99.6 | - | 99.6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оплата уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 1761.6 | - | 1761.6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по энергоснабжению уличного освещения, ремонт и реконструкция имеющихся сетей наружного освещения, оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 499.0 | - | 499.0 | - |

Приложение

к постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения

от 16.01.2019 г. № 11

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения»  | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 2360.2 | 2360.2 | 2360.1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения и трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Ведётся регулярное обследование и при необходимости ремонт КТП | 01.01.2018 | 31.12.2018г | 99.6 | 99.6 | 99.6 | Заключен1 договор на сумму 99.6 т.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оплата уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Обеспечивается безопасное передвижение в ночное время суток  | 01.01.2018 | 31.12.2018г | 1761.6 | 1761.6 | 1761.6 | Заключен 1 договор по оплате услуг уличного освещения на сумму 1761.6 т.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по энергоснабжению уличного освещения, ремонт и реконструкция имеющихся сетей наружного освещения, оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Ведется регулярное обслуживание линий электропередач | 01.01.2018 | 31.12.2018г | 498.9 | 498.9 | 498.9 |  Заключено 5 договоров по оплате услуг становок наруж.осв. на сумму 498.9 т.руб. |