**АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2019 г. № 12

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2017 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения» за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения К.А.Малерян

Приложение

к постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения

от 16.01.2019 г.№ 12

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 годы» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации  (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфроструктуры в сельском поселении на 2014-2020 гг.» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 1229.7 | - | 1229.7 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. ремонт и содержание автодорог общего пользования месстного значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог | 25.05.2018 – 31.12.2018г. | 1229.7 |  | 1229.7 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. разработка ПСД на капитальный ремонт автодорог общего пользования общего значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 0 | - | 0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3  изготовление технических паспортов на автомобильные дороги. | Администрация Кагальницкого сельского поселения | изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования | 25.05.2018 – 31.12.2018г | 0 | - | 0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 142.6 | - | 142.6 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1:  Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) | Администрация Кагальницкого сельского поселения | сокращение количества до-рожно-транспортных происшествий на дорогах | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 142.6 | - | 142.6 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 1372.3 |  | 1372.3 | - |

Приложение

к постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения

от 16.01.2019 г.№ 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» отчетный период 2018 год

а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфроструктуры в сельском поселении на 2014-2020 гг.» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 1229.7 | 1229.7 | 1229.7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | сеть автомобильных дорог содержится в надлежащем порядке | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1229.7 | 1229.7 | 1229.7 | Заключен 1 договор на сумму 1229,7 т. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2. разработка ПСД на капитальный ремонт автодорог общего пользования общего значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | При необходимости |
|  | Основное мероприятие 1.3  изготовление технических паспортов на автомобильные дороги. | Администрация Кагальницкого сельского поселения | изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | - | При необходимости |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 142.6 | 142.6 | 142.6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1:  Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) | Администрация Кагальницкого сельского поселения | установка знаков | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 142.6 | 142.6 | 142.6 | Заключено 2 договора на сумму 142,6 т. руб. |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 1372.3 | 1372.3 | 1372.3 | Заключено 3 договора на сумму 1372.3 т. руб. |