**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 25 » октября 2018 г. № 144 с.Кагальник

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сетей наружного освещения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кагальницкое сельское поселение», постановлением администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 г. №134 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжением администрации Кагальницкого сельского поселения от 17.10.2018 г. № 41 « Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области» в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Кагальницкого сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сетей наружного освещения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты администрации Кагальницкого сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Кагальницкого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кагальницкого К.А.Малерян

сельского поселения

Приложение к

постановлению администрации

Кагальницкого сельского поселения

от « 25 » октября 2018 г. № 144

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

Наименование Муниципальная программа «Развитие сетей

Программы наружного освещения»

(далее Программа).

Ответственный Администрация Кагальницкого сельского

исполнитель поселения

Соисполнитель Отсутствует

муниципальной

программы

Участники Отсутствуют

муниципальной

программы

Подпрограммы Подпрограмма «Развитие сетей наружного

муниципальной освещения»

программы

Программно- Отсутствуют

целевые

инструменты

муниципальной

программы

Цели - приведение освещенности улиц Кагальницкого

муниципальной сельского поселения в соответствие с требованиями,

программы предъявляемыми к уровню наружного освещения мест

общего пользования;

- создание улучшенного эстетического вида наружного

освещения улиц Кагальницкого сельского

поселения;

- обеспечение безопасности дорожного движения в

ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах

в ночное время суток.

Основные задачи - проведение мероприятий по энергосбережению

Программы уличного освещения;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся

сетей наружного освещения.

Целевые - доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского

индикаторы поселения к общему числу улиц сельского поселения;

и показатели - доля установленных энергосберегающих светильников

программы к общему числу имеющихся светильников.

Этапы и сроки 2019 - 2030 годы. Этапы отдельно не выделяются.

реализации

Программы

Ресурсное Общий объём финансирования Программы- 24394,2 тыс.

обеспечение рублей, в том числе по годам реализации Программы:

Программы -2019год – 1995,7 тыс. руб;

-2020год - 2063,5 тыс. руб;

-2021год - 2033,5 тыс. руб;

-2022год - 2033,5 тыс .руб;

-2023год - 2033,5 тыс. руб;

-2024год - 2033,5 тыс. руб;

-2025год - 2033,5 тыс. руб;

-2026год - 2033,5 тыс. руб;

-2027год - 2033,5 тыс. руб;

-2028год - 2033,5 тыс. руб;

-2029год - 2033,5 тыс. руб;

-2030год - 2033,5 тыс. руб.

Ожидаемые - снижение потребления электроэнергии;

конечные - снижение уровня износа сети уличного освещения.

результаты

реализации

Программы

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

Наименование «Развитие сетей наружного освещения»

подпрограммы (далее Подпрограмма)

Ответственный Администрация Кагальницкого сельского поселения

исполнитель

Участники Отсутствуют

муниципальной

программы

Программно- Отсутствуют

целевые

инструменты

Подпрограммы

Цели - снижение потребления электрической энергии,

Подпрограммы повышение эффективности систем наружного

освещения, увеличение количества единиц;

- повышение надежности и эффективности установок

наружного освещения, снижение эксплуатационных

затрат;

- увеличение площади освещаемых территорий и улиц

Кагальницкого сельского поселения.

Основные - проведение мероприятий по энергосбережению

задачи уличного освещения;

Подпрограммы - проведение ремонта и реконструкции имеющихся

сетей наружного освещения.

Целевые - доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского

индикаторы поселения к общему числу улиц сельского поселения;

и показатели - доля установленных энергосберегающих

подпрограммы светильников к общему числу имеющихся

светильников.

Этапы и сроки 2019- 2030 годы. Этапы отдельно не выделяются.

реализации

Подпрограммы

Ресурсное Общий объём финансирования Подпрограммы- 24394,2

обеспечение тыс. рублей, в том числе по годам:

-2019год – 1995,7 тыс. руб;

-2020год - 2063,5 тыс. руб;

-2021год - 2033,5 тыс. руб;

-2022год - 2033,5 тыс .руб;

-2023год - 2033,5 тыс. руб;

-2024год - 2033,5 тыс. руб;

-2025год - 2033,5 тыс. руб;

-2026год - 2033,5 тыс. руб;

-2027год - 2033,5 тыс. руб;

-2028год - 2033,5 тыс. руб;

-2029год - 2033,5 тыс. руб;

-2030год - 2033,5 тыс. руб.

Подпрограммы

Ожидаемые - снижение потребления электроэнергии;

конечные - снижение уровня износа сети уличного освещения.

результаты

реализации

Подпрограммы

**Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сетей**

**наружного освещения.**

Источниками электроснабжения уличного освещения населённых пунктов Кагальницкого сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ А11 «Приморская» и ПС 35/10 кВ А18 «Чкаловская». От подстанций, по сети линий ВЛ- 10 кВ, напряжение подаётся в населённые пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоеденены осветительные приборы уличного освещения. От подстанции А11 напряжение подаётся в село Кагальник, посёлок Зелёный и хутор Узяк. От подстанции А18 напряжение подаётся в хутора Петровский и Донской. Эксплуатацию электрический сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории Кагальницкого сельского поселения осуществляет ПО Южные электрические сети ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго».

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное

состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей, сетей уличного освещения и осветительного оборудования значительно возросли в связи с чем увеличивается продолжительность перерывов в освещении улиц населённых пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта жителей сельского поселения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий наружного освещения, линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**реализации программы.**

Основные цели Программы могут быть определены следующими пунктами:

- проведение мероприятий по энергосбережению одиночно устанавливаемых светильников на территории сельского поселения. Установка необходимого оборудования для учетного потребления электрической энергии линий наружного освещения, не имеющих учета;

- приведение линий наружного освещения в соответствие с требованиями, предъявленными к уровню наружного освещения мест общего пользования. Указанные требования содержатся в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- совершенствование эстетического вида наружного освещения улиц;

- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах в темное время суток;

Для реализации определённых выше целей необходимо выполнить следующие задачи Программы:

- замена или модернизация ранее установленных светильников на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт, установка щитов управления с приборами учёта электрической энергии на существующие линии наружного освещения;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах сельского поселения. Замена неизолированного провода типа АС на изолированный типа СИП. Замена устаревших светильников РКУ с лампами ДРЛ на более экономичные ЖКУ с лампами типа ДНаТ.

Срок реализации муниципальной программы 2019-2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Информация о составе и значениях показателей приводится согласно приложению (таблица 1).

**Раздел 3. Основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия,**

**мероприятия целевой программы.**

Достижение целей муниципальной программы и решение её задач осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие сетей наружного освещения». Обоснованность её выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно- целевого метода при её формировании и определяется следующими факторами:

- необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий развития сетей наружного освещения, реализация которых позволит получить не только высокий эффект, но и приведет к существенным позитивным социально- экономическим, социально- бытовым последствиям для населения сельского поселения в целом;

- возможностью концентрации ресурсов на основных мероприятиях, направленных на решение задач муниципальной программы и создания условий для комплексного развития сетей наружного освещения.

Информация о сводных значениях показателей отражается согласно приложению (таблица 1).

В качестве основного мероприятия программы можно выделить:

1. Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения;
2. Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов;
3. Расходы на оплату уличного освещения.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению**

**программы.**

Источниками финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения на 2019- 2030 годы» являются средства местного бюджета сельского поселения.

Объём средств, необходимых на реализацию Программы указан ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей | том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Расходы на оплату уличного освещения | 21794,2 | 1695,7 | 1763,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
|  | Итого | 24394,2 | 1995,7 | 2063,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | том числе по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Расходы на оплату уличного освещения | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
|  | Итого | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |

Информация о расходах по Программе, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ведомственных целевых программ муниципальной программы предоставлены согласно приложению (таблица 3)

**Раздел 5. План реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем и утверждается распоряжением Главы Кагальницкого сельского поселения ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года. Внесение изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учётом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. Ответственный исполнитель обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждение в установленном порядке проекта постановления администрации Кагальницкого сельского поселения об утверждении муниципальной программы, формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Администрации Кагальницкого сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов её реализации и подготавливает отчёты об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

**Раздел 6. Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы.**

В ходе решения задач и выполнения мероприятий Программы предполагается использовать материалы с большим сроком службы, чем используемые на сегодняшний день, что позволит значительно сократить расходы связанные с их заменой.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения должны использоваться осветительные приборы с энергосберегающими лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии.

Реализация основных мероприятий Программы позволит добиться существенного экономического и социально- бытового эффекта.

Так можно выделить основные направления реализации Программы:

- повышение количества и качества освещенных улиц Кагальницкого сельского поселения

- создание условий для комфортного проживания жителей сельского поселения;

- снижение потери электроэнергии при эксплуатации сетей наружного освещения;

- повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов на дорогах и улицах сельского поселения в темное время суток;

- создание условия для предупреждения правонарушений, совершаемых в темное время суток.

**Раздел 7. Характеристика сферы реализации Подпрограммы**

**муниципальной программы.**

Наружное освещение улиц играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика улиц населённых пунктов Кагальницкого сельского поселения, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время.

На территории Кагальницкого сельского поселения находится 38 километров сети уличного освещения с количеством светильников всех типов, включая декоративные, 290 штук.

Объекты уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т. д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты и заземления;

- пункты питания освещения с приборами учёта потребляемой электроэнергии;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения- отключения, контроля и функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

Объекты уличного освещения в основном были построены в 80- 90 годы прошлого века. На текущий момент только 35- 40% объектов уличного освещения от общей протяжённости и количества соответствуют современным требованиям, что приводит к большим затратам по поддержанию объектов освещения с истёкшим сроком эксплуатации в рабочем состоянии. Износ сетей уличного освещения составляет 65- 70 %. Техническое состояние сетей наружного освещения , а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждает необходимость проведения ремонта и реконструкции уличного освещения на территории Кагальницкого сельского поселения.

**Раздел 7.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**Подпрограммы муниципальной программы.**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение комфортного проживания населения сельского поселения, приведение сетей наружного освещения в соответствие с нормативными требованиями СНиП 23- 05- 95 «Естественное и искусственное освещение», проведение мероприятий по энергосбережению и ремонту и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения.

Для реализации выше определённых целей необходимо выполнить следующие задачи Подпрограммы:

- замена или модернизация одиночно установленных светильников на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30- 40 Вт;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах сельского поселения;

- замена неизолированных воздушных сетей типа АС на изолированные типа СИП;

- замена устаревших светильников РКУ с лампами ДРЛ на более экономичные ЖКУ с лампами типа ДНаТ.

**Раздел 7.2. Характеристика основных мероприятий и**

**мероприятий**

**Подпрограммы муниципальной программы.**

В качестве основного мероприятия Подпрограммы можно выделить:

1. Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения;
2. Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов;
3. Расходы на оплату уличного освещения.

**Раздел 7.3. Информация по ресурсному обеспечению**

**Подпрограммы муниципальной программы.**

Объём средств, необходимый на реализацию мероприятий Подпрограммы указан ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей | том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения | 1400,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Расходы на оплату уличного освещения | 21794,2 | 1695,7 | 1763,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
|  | Итого | 24394,2 | 1995,7 | 2063,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | том числе по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Расходы на оплату уличного освещения | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |
|  | Итого | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения”

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) Наименование | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | | | 13. | | 14. | | 15. |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского поселения к общему числу улиц поселения | % | 55 | 50 | 45 | | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | | 10 | | 5 | | | 0 |
| 2. | Доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу имеющихся светильников | % | 25 | 27 | 30 | | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | | 48 | | 51 | | | 55 |
| Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского поселения к общему числу поселения | % | 55 | 50 | 45 | 40 | | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | | | 5 | | 0 | |
| 1.2. | Доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу имеющихся светильников | % | 25 | 27 | 30 | 32 | | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | | | 51 | | 55 | |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения»

Таблица 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Подпрограмма1. «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2019 | 2030 | Замена устаревших осветительных приборов на более экономичные и эффективные |  |  |
| 1.2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2019 | 2030 | Ремонт и реконструкция имеющихся сетей наружного освещения на улицах сельского поселения, замена неизолированных воздушных сетей типа АС на изолированные типа СИП |  |  |
| 1.3 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2019 | 2030 | Оплата уличного освещения |  |  |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения»

Таблица 3.

Расходы   
 местного бюджета на реализацию муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной про­граммы, подпро­граммы муниципальной  программы, основ­ного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие сетей наружного освещения» | всего**:**  24394,2 тыс. руб.в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 1995,7 | 2063,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| Администрация Кагальницкого сельского поселения  Всего: 24394,2 | 951 | Х | Х | Х | 1995,7 | 2063,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения» | всего: 24394,2  Администрация Кагальницкого сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1995,7 | 2063,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения  Всего: 1400,0 | 951 | 0503 | 0710028610 | 244 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения  Всего: 1200,0 | 951 | 0503 | 0710028460 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения  Всего:21794,2 | 951 | 0503 | 0710028610 | 244 | 1695,7 | 1763,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной про­граммы, подпро­граммы муниципальной  программы, основ­ного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие сетей наружного освещения» | всего**:**  24394,2 тыс. руб.в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| Администрация Кагальницкого сельского поселения  Всего: 24394,2 | 951 | Х | Х | Х | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сетей наружного освещения» | всего: 24394,2  Администрация Кагальницкого сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения  Всего: 1400,0 | 951 | 0503 | 0710028610 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения  Всего: 1200,0 | 951 | 0503 | 0710028460 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения  Всего:21794,2 | 951 | 0503 | 0710028610 | 244 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 | 1833,5 |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения»

Таблица 4.

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы муниципальной про­граммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие сетей и наружного освещения » | Администрация Кагальницкого сельского поселения | - |  |  |  |  |  |
| всего: 24394,2 | 1995,7 | 2063,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| областной  бюджет: | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1995,7 | 2063,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. | «Развитие сетей и наружного освещения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| всего: 24394,2 | 1995,7 | 2063,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| областной бюджет: | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1995,7 | 2063,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы муниципальной про­граммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие сетей и наружного освещения » | Администрация Кагальницкого сельского поселения | - |  |  |  |  |  |
| всего: 24394,2 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| областной  бюджет: | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. | «Развитие сетей и наружного освещения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| всего: 24394,2 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| областной бюджет: | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Приложение к муниципальной программе

« Развитие сетей наружного освещения»

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о методике расчёта показателя (индикатора) муниципальной программы | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчёта показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа « Развитие сетей наружного освещения  Кагальницкого сельского поселения Азовского района» | | | | |
| 1 | Доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского поселения к общему числу улиц поселения | % | В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:  ,  В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:  , | где:  - степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  - целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой. |
| 2 | Доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу имеющихся светильников | %. | В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:  ,  В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:  , | где:  - степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  - целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой. |

Приложение к муниципальной программе

« Развитие сетей наружного освещения»

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта)

находящихся в муниципальной собственности Кагальницкого сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объём расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения» |  |  | Всего | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| из них неиспользованные средства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
|  |  | из них неиспользованные средства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| из них не использованные расходные обязательства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | |
|  |  | Кагальницкое сельское поселение |  |  | Всего | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
|  |  | Инвестиционный проект | - |  | Всего |  |  |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | … |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| из них неиспользованные средства отчётного периода финансового года |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объём расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения» |  |  | Всего | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| из них неиспользованные средства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
|  |  | из них неиспользованные средства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| из них не использованные расходные обязательства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | |
|  |  | Кагальницкое сельское поселение |  |  | Всего | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
|  |  | Инвестиционный проект | - |  | Всего |  |  |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | … |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| из них неиспользованные средства отчётного периода финансового года |  |  |  |  |  |  | |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения»

План

реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения» на 2019-2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов 24394,2 тыс. руб. | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» | | |  | 24394,2 | - | - | 24394,2 | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Замена устаревших осветительных приборов на более экономичные и эффективные | 2019-2030 | 1400,0 | - | - | 1400,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Ремонт и реконструкция имеющихся сетей наружного освещения на улицах сельского поселения, замена неизолированных воздушных сетей типа АС на изолированные типа СИП | 2019-2030 | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Оплата уличного освещения | 2019-2030 | 21794,2 | - | - | 21794,2 | - |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по техническому обслуживанию уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на оплату уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | |
| 1. | Доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского поселения к общему числу улиц поселения |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу имеющихся светильников |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского поселения к общему числу улиц поселения |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу имеющихся светильников |  |  |  |  |  |