АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2021 г.                        №  210                                с.Кагальник

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» на 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», постановлением № 141 от 25.10.2018 г. Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2022 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заведующим сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения			           	К.А.Малерян

Приложение к постановлению

администрации Кагальницкого сельского

поселения от 30.12.2021 г. № 210

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Прочее благоустройство» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 13668,5 | - | - | 2241,8 | - |
|  | Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 150,0 | - | - | 91,8 | - |
|  | Расходы на уборку придорожной территории | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Улучшение степени благоустройства Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 1071,6 | - | - |  |  |
|  | Расходы на покос сорной растительности | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Улучшение степени благоустройства Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 300,0 | - | - |  |  |
|  | Расходы на приобретение мусорных контейнеров | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Улучшение степени благоустройства Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 200,0 | - | - |  |  |
|  | Прочее благоустройство | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Улучшение степени благоустройства Кагальницкого сельского поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а так же содержание территории сельского поселения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 800,0 | - | - | 600,0 | - |
|  | Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 100,0 | - | - | 50,0 | - |
|  | Расходы по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Надлежащее содержание и обустройство территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»; | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Надлежащее содержание и обустройство территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Строительный, авторский контроль по объектам благоустройства |  |  | 01.01.2022 – 31.12.2022г | 10,9 | - | - | 1500,0 | - |
|  | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 11036,0 | - | - | 30030,3 | - |
|  | Расходы по разработке проектно-сметной документации, сметы на сквер | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Надлежащее содержание и обустройство территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2022 – 31.12.2022г. | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 13668,5 | - | - | 100,0 | 0,0 |