АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 » июля 2019 г.                                                                                           № 90

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 27.12.2018 №78 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и  плановый период 2020-2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за полугодие 2019 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от « 04 » июля 2019 г. № 90

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 1344,7 | - | - | 1344,7 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 1344,7 | - | - | 1344,7 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | сокращение количества до-рожно-транспортных происшествий на дорогах | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 1844,7 | - | - | 1844,7 | - |

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от « 04 » июля 2019 г. № 90

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»  отчетный период полугодие  2019 год

а

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 1344,7 | 1344,7 | 416,7 | 928,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | сеть автомобильных дорог содержится в надлежащем порядке | 01.01.2019 | продолжается | 1344,7 | 1344,7 | 416,7 | 928,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 500,0 | 500,0 | 198,8 | 301,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1: Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Установка знаков ,нанесение разметки | 01.01.2019 | продолжается | 500,0 | 500,0 | 198,8 | 301,2 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 1844,7 | 1844,7 | 615,5 | 1229,2 |