**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» июня 2023 г. № 71 с.Кагальник

О создании комиссии и утверждении

Положения о комиссии по обеспечению

и контролю подготовки объектов

жилищно-коммунального хозяйства

к работе в зимних условиях

2023-2024 года.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры на территории Кагальницкого сельского поселения к эксплуатации в отопительный период 2023-2024 года, в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановления администрации Азовского района от 27.04.2023 г. №338 «О подготовке объектов ЖКХ, жилого фонда и объектов социальной сферы Азовского района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.» администрация Кагальницкого сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению и контролю подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023-2024 года на территории Кагальницкого сельского поселения, согласно приложению №1.

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению и контролю подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023-2024 года на территории Кагальницкого сельского поселения, согласно приложению №2.

3. Утвердить программу-график проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепла Кагальницкого сельского поселения в отопительном периоде 2023-2024 годов, согласно приложению №3.

4. Утвердить форму Акта проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года согласно приложению №4.

5. Утвердить форму Акта проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов согласно приложению №5.

6. Утвердить форму Паспорта готовности к отопительному периоду 2023/2024 года согласно приложению №6.

7. Постановление администрации Кагальницкого сельского поселения №66 от 23.05.2023г. «О создании комиссии и утверждения Положения о комиссии по обеспечению и контролю подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023 – 2024гг.» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации К.А.Малерян

Кагальницкого сельского поселения

Приложение №1

к постановлению администрации

Кагальницкого сельского поселения

от 09.06.2023 г. № 71

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по обеспечению и контролю подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023-2024года.

1.Общее положения.

1.1. Комсиссия по обеспечению и контролю подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023-2024 года (далее комиссия) является координирующим органом, образованным для обеспечения согласованности действий предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на территории Кагальницкого сельского поселения (далее организации) при решении вопросов обеспечения подготовки жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры в зимних условиях с учётом итогов предыдущего отопительного сезона и выявления причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, систем водоснабжения.

1.2. Комиссиия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, а также настоящим Положением.

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

2.Цель и задачи комиссии.

2.1. Комиссия создана в целях контроля качественной подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в осенне-зимний период.

2.2. Задачами комиссии являются:

- обеспечение координации проведения предзимних работ с учётом их своевременного завершения к началу отопительного периода (с оформлением актов проверки и получение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период);

- организация планирования и контроль за выполнением мероприятий по проведению и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда к отопительному периоду;

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда к работе в зимних условиях;

- принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

- рекомендации руководителям организаций, имеющих на своём балансе котельные принять меры по созданию нормативных запасов резервных видов топлива к отопительному периоду 2023-2024 годов утверждённых приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- внесение предложений Главе администрации Кагальницкого сельского поселения по направлению необходимых мер, направленных на внесение изменений и дополнений в действующие правовые акты, регулирующие подготовку хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях;

- информирование администрации Азовского района о готовности к работе в зимних условиях и о начале проведения отопительного сезона (в установленные сроки);

- организация в течение подготовительного периода (май-сентябрь 2023 года) проведение заседаний комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному периоду.

3.Организация работы комиссии.

3.1. Заседания комиссии проводит председатель, а в его отсутствие- заместитель председателя. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц до начала отопительного сезона.

3.2. Заседания комиссии считаются правомочными, если на нём присутствует не менее половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путём открытого голосования. Решения комиссии нося рекомендательный характер и оформляются протоколом.

3.3. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-, водоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.4. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-, электро-, водоснабжении населения.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

             В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключённого в порядке, установленном [Законом](garantF1://12077489.185) о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность указанных служб персоналом;

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

-   нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-   первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учёта приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с [Законом](garantF1://12077489.205) о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-   готовность систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-  соблюдение водно-химического режима;

-  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-  наличие утверждённых графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-  наличие расчётов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-   наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-   проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-   выполнение утверждённого плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-   выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-   наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

            В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с [законодательством](garantF1://85656.2139) об электроэнергетике. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в [подпунктах 1](http://прилукское.рф/358.html#sub_30001#sub_30001), [7](http://прилукское.рф/358.html#sub_30007#sub_30007), [9](http://прилукское.рф/358.html#sub_30009#sub_30009) и [10.](http://прилукское.рф/358.html#sub_30010#sub_30010)

5. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

             В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в [приложении 3](http://прилукское.рф/358.html#sub_30000#sub_30000) приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

            К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в [подпунктах 8](http://прилукское.рф/358.html#sub_30022#sub_30022), [13](http://прилукское.рф/358.html#sub_30027#sub_30027), [14](http://прилукское.рф/358.html#sub_30028#sub_30028) и 17.

Приложение №2

к постановлению администрации

Кагальницкого сельского поселения

от 09.06.2023 г. № 71

Состав комиссии

по обеспечению и контролю подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023-2024 года

на территории Кагальницкого сельского поселения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность |
| 1. | Малерян К.А. | Глава администрации Кагальницкого сельского поселения, председатель комиссии |
| 2. | Фридриков В.А. | Заместитель Главы администрации Кагальницкого сельского поселения, заместитель председателя |
| Члены комиссии | | |
| 3. | Прилип И.А. | Директор УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения |
| 4. | Хитрик С.П. | Главный инженер УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения |
| 5. | Львов Н.В. | Начальник Кагальницкого участка УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения |

Приложение №3

к постановлению администрации

Кагальницкого сельского поселения

от 09.06.2023 г. № 71

Программа-график

работы комиссии по обеспечению и контролю подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2023-2024

года на территории Кагальницкого сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место проведения | Наименование | Сроки проведения |
| 1. | Администрация Кагальницкого сельского поселения  с.Кагальник  ул.Ленина, 56а | Заседание комиссии по подведению итогов прошедшего отопительного сезона | май |
| 2. | Администрация Кагальницкого сельского поселения  с.Кагальник  ул.Ленина,56а | Проверка технического состояния энергетических установок, систем водоснабжения, запорной арматуры, оборудования по окончании эксплуатации в осенне-зимний период | июнь-  август |
| 3. | Администрация Кагальницкого сельского поселения  с.Кагальник,  ул.Ленина,56а | Проверка выполнения работ по подготовке жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону | сентябрь |
| 4. | Администрация Кагальницкого сельского поселения  с.Кагальник,  ул.Ленина, 56а | Подведение итогов подготовки объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону | сентябрь |

Приложение №4

к постановлению администрации

Кагальницкого сельского поселения

от 09.06.2023 г. № 71

**Акт**

**проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(место составления акта)

Комиссия. Утверждённая постановлением администрации Кагальницкого сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ №\_\_\_\_\_, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ г., утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013 г. №103 провела проверку готовности к отопительному периоду с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2013 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду: организации, жилого дома, социального объекта)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись, расшифровка подписи

Члены комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО

(подпись, расшифровка подписи)

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №5  к постановлению администрации  Кагальницкого сельского поселения  от 09.06.2023 г. № 71  **АКТ** | |
| **проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов** |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |
| **Потребитель:** |
|  |
| **Объект: адрес** |
|  |
| **Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:** |
| от управляющей организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| от обслуживающей газовой организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| Составили настоящий акт о том, что произведена проверка и прочистка эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  С целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. |

В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При проверке установлено:

1.Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на срок до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по причине\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

от управляющей организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представитель обслуживающей газовой организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №6

к постановлению администрации

Кагальницкого сельского поселения

от 09.06.2023 г. № 71

**ПАСПОРТ**

**готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ года**

Выдан:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду: организации, жилого дома, социального объекта)

Основанием выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя (подпись) (фамилия, инициалы)

органа местного самоуправления)