**АДМИНИСТРАЦИЯ** Проект

**КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. №\_\_\_ с.Кагальник

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сетей наружного освещения

Кагальницкого сельского поселения

на 2014-2020 годы» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Кагальницкого сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Считать утратившими силу постановления №129/1 от 23.09.2013 г., № 119 от 01.10.2014 г., № 82 от 20.05.2015г.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кагальницкого О.Е.Ягодка

сельского поселения

Проект подготовил главный специалист администрации

Кагальницкого сельского поселения Птицин В.Л.

Приложение к проекту

постановления администрации

Кагальницкого сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

Наименование Муниципальная программа «Развитие сетей

Программы наружного освещения Кагальницкого

сельского поселения на 2014- 2020 гг.»

(далее Программа).

Ответственный Администрация Кагальницкого сельского

исполнитель поселения

Соисполнитель Отсутствует

муниципальной

программы

Участники Отсутствуют

муниципальной

программы

Подпрограммы Подпрограмма «Развитие сетей наружного

муниципальной освещения»

программы

Программно- Отсутствуют

целевые

инструменты

муниципальной

программы

Цели - приведение освещенности улиц Кагальницкого

муниципальной сельского поселения в соответствие с требованиями,

программы предъявляемыми к уровню наружного освещения мест

общего пользования;

- создание улучшенного эстетического вида наружного

освещения улиц Кагальницкого сельского

поселения;

- обеспечение безопасности дорожного движения в

ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах

в ночное время суток.

Основные задачи - проведение мероприятий по энергосбережению

Программы уличного освещения;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся

сетей наружного освещения.

Целевые - доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского

индикаторы поселения к общему числу улиц сельского поселения;

и показатели - доля установленных энергосберегающих светильников

программы к общему числу имеющихся светильников.

Этапы и сроки 2014- 2020 годы. Этапы отдельно не выделяются.

реализации

Программы

Ресурсное Общий объём финансирования Программы- 9429,4 тыс.

обеспечение рублей, в том числе по годам реализации Программы:

Программы 2014 год- 1470, 4 тыс. рублей;

2015 год- 1404,6 тыс. рублей;

2016 год- 1174,6 тыс. рублей;

2017 год- 1178,0 тыс. рублей;

2018 год- 1400, 6 тыс. рублей;

2019 год- 1400, 6 тыс. рублей;

2020 год- 1400, 6 тыс. рублей.

Ожидаемые - снижение потребления электроэнергии;

конечные - снижение уровня износа сети уличного освещения.

результаты

реализации

Программы

**Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сетей**

**наружного освещения Кагальницкого сельского поселения.**

Источниками электроснабжения уличного освещения населённых пунктов Кагальницкого сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ А11 «Приморская» и ПС 35/10 кВ А18 «Чкаловская». От подстанций, по сети линий ВЛ- 10 кВ, напряжение подаётся в населённые пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоеденены осветительные приборы уличного освещения. От подстанции А11 напряжение подаётся в село Кагальник, посёлок Зелёный и хутор Узяк. От подстанции А18 напряжение подаётся в хутора Петровский и Донской. Эксплуатацию электрический сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории Кагальницкого сельского поселения осуществляет ПО Южные электрические сети ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго».

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное

состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей, сетей уличного освещения и осветительного оборудования значительно возросли в связи с чем увеличивается продолжительность перерывов в освещении улиц населённых пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта жителей сельского поселения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий наружного освещения, линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные**

**ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы**

**реализации Программы.**

Основные цели Программы могут быть определены следующими пунктами:

- проведение мероприятий по энергосбережению одиночно устанавливаемых светильников на территории сельского поселения. Установка необходимого оборудования для учетного потребления электрической энергии линий наружного освещения, не имеющих учета;

- приведение линий наружного освещения в соответствие с требованиями, предъявленными к уровню наружного освещения мест общего пользования. Указанные требования содержатся в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- совершенствование эстетического вида наружного освещения улиц;

- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах в темное время суток;

Для реализации определённых выше целей необходимо выполнить следующие задачи Программы:

- замена или модернизация ранее установленных светильников на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт, установка щитов управления с приборами учёта электрической энергии на существующие линии наружного освещения;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах сельского поселения. Замена неизолированного провода типа АС на изолированный типа СИП. Замена устаревших светильников РКУ с лампами ДРЛ на более экономичные ЖКУ с лампами типа ДНаТ.

Срок реализации муниципальной программы 2014-2020 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Информация о составе и значениях показателей приводится согласно приложению (таблица 1).

**Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм**

**муниципальной программы, обобщенная**

**характеристика основных мероприятий и мероприятий**

**ведомственных целевых программ.**

Достижение целей муниципальной программы и решение её задач осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие сетей наружного освещения». Обоснованность её выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно- целевого метода при её формировании и определяется следующими факторами:

- необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий развития сетей наружного освещения, реализация которых позволит получить не только высокий эффект, но и приведет к существенным позитивным социально- экономическим, социально- бытовым последствиям для населения сельского поселения в целом;

- возможностью концентрации ресурсов на основных мероприятиях, направленных на решение задач муниципальной программы и создания условий для комплексного развития сетей наружного освещения.

Информация о сводных значениях показателей отражается согласно приложению (таблица 3).

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению**

**Программы.**

Источниками финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения на 2014- 2020 годы» являются средства местного бюджета сельского поселения.

Объём средств, необходимых на реализацию Программы указан ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей | том числе по года | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | 8499,4 | 1270,4 | 1174,6 | 1074,6 | 1078,0 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
| 2. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | 930,0 | 200,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |
| 3. | Итого | 9429,4 | 1470,4 | 1404,6 | 1174,6 | 1178,0 | 1400,6 | 1400,6 | 1400,6 |

Информация о расходах по Программе, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ведомственных целевых программ муниципальной программы предоставлены согласно приложению (таблица 4).

Информация о неисполнении расходных обязательств по итогам отчетного финансового года и необходимостью их финансового обеспечения в текущем финансовом году отображена согласно приложению (таблица 4, 5, и 8).

**Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы.**

В ходе решения задач и выполнения мероприятий Программы предполагается использовать материалы с большим сроком службы, чем используемые на сегодняшний день, что позволит значительно сократить расходы связанные с их заменой.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения должны использоваться осветительные приборы с энергосберегающими лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии.

Реализация основных мероприятий Программы позволит добиться существенного экономического и социально- бытового эффекта.

Так реализация Программы позволит:

- повысить количество и качество освещенных улиц Кагальницкого сельского поселения»

- создать условия для комфортного проживания жителей сельского поселения;

- снизить потери электроэнергии при эксплуатации сетей наружного освещения;

- повысить безопасность движения автотранспорта и пешеходов на дорогах и улицах сельского поселения в темное время суток;

- создать условия для предупреждения правонарушений, совершаемых в темное время суток.

Информация о распределении иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период по направлениям расходования средств отражается согласно приложению (таблица 7).

**Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных**

**исполнителей, соисполнителей, участников Программы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем и утверждается распоряжением Главы Кагальницкого сельского поселения ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года. Внесение изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учётом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. Ответственный исполнитель обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждение в установленном порядке проекта постановления администрации Кагальницкого сельского поселения об утверждении муниципальной программы, формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Кагальницкого сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов её реализации и подготавливает отчёты об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

Наименование «Развитие сетей наружного освещения»

подпрограммы (далее Подпрограмма)

Ответственный Администрация Кагальницкого сельского поселения

исполнитель

Участники Отсутствуют

муниципальной

программы

Программно- Отсутствуют

целевые

инструменты

Подпрограммы

Цели - снижение потребления электрической энергии,

Подпрограммы повышение эффективности систем наружного

освещения, увеличение количества единиц;

- повышение надежности и эффективности установок

наружного освещения, снижение эксплуатационных

затрат;

- увеличение площади освещаемых территорий и улиц

Кагальницкого сельского поселения.

Основные - проведение мероприятий по энергосбережению

задачи уличного освещения;

Подпрограммы - проведение ремонта и реконструкции имеющихся

сетей наружного освещения.

Целевые - доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского

индикаторы поселения к общему числу улиц сельского поселения;

и показатели - доля установленных энергосберегающих

подпрограммы светильников к общему числу имеющихся

светильников.

Этапы и сроки 2014- 2020 годы. Этапы отдельно не выделяются.

реализации

Подпрограммы

Ресурсное Общий объём финансирования Подпрограммы- 9429,4

обеспечение тыс. рублей, в том числе по годам:

Подпрограммы 2014 год- 1470,4 тыс. рублей;

2015 год- 1404,6 тыс. рублей;

2015 год- 1174,6 тыс. рублей;

2016 год- 1178,0тыс. рублей;

2017 год- 1400,6 тыс. рублей;

2018 год- 1400,6 тыс. рублей;

2019 год- 1400,6 тыс. рублей;

2020 год- 1400,6 тыс. рублей.

Ожидаемые - снижение потребления электроэнергии;

конечные - снижение уровня износа сети уличного освещения.

результаты

реализации

Подпрограммы

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы**

**муниципальной программы.**

Наружное освещение улиц играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика улиц населённых пунктов Кагальницкого сельского поселения, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время.

На территории Кагальницкого сельского поселения находится 38 километров сети уличного освещения с количеством светильников всех типов, включая декоративные, 290 штук.

Объекты уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т. д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты и заземления;

- пункты питания освещения с приборами учёта потребляемой электроэнергии;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения- отключения, контроля и функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

Объекты уличного освещения в основном были построены в 80- 90 годы прошлого века. На текущий момент только 35- 40% объектов уличного освещения от общей протяжённости и количества соответствуют современным требованиям, что приводит к большим затратам по поддержанию объектов освещения с истёкшим сроком эксплуатации в рабочем состоянии. Износ сетей уличного освещения составляет 65- 70 %. Техническое состояние сетей наружного освещения , а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждает необходимость проведения ремонта и реконструкции уличного освещения на территории Кагальницкого сельского поселения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные**

**ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы**

**Подпрограммы муниципальной программы.**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение комфортного проживания населения сельского поселения, приведение сетей наружного освещения в соответствие с нормативными требованиями СНиП 23- 05- 95 «Естественное и искусственное освещение», проведение мероприятий по энергосбережению и ремонту и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения.

Для реализации выше определённых целей необходимо выполнить следующие задачи Подпрограммы:

- замена или модернизация одиночно установленных светильников на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30- 40 Вт;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах сельского поселения;

- замена неизолированных воздушных сетей типа АС на изолированные типа СИП;

- замена устаревших светильников РКУ с лампами ДРЛ на более экономичные ЖКУ с лампами типа ДНаТ.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и**

**мероприятий ведомственных целевых программ**

**Подпрограммы муниципальной программы.**

В качестве основного мероприятия Подпрограммы можно выделить:

- ремонт и реконструкция существующих сетей наружного освещения и трансформаторов;

- замена устаревших осветительных приборов на более экономичные и эффективные.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению**

**Подпрограммы муниципальной программы.**

Объём средств, необходимый на реализацию мероприятий Подпрограммы указан ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей | в том числе по годам | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | 930,0 | 200,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Итого | 930,0 | 200,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения

Кагальницкого сельского поселения

на 2014-2020 гг.».

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) Наименование | Ед. изм. | Значение показателей | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского поселения к общему числу улиц поселения | % | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 2. | Доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу имеющихся светильников | % | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Доля неосвещённых улиц Кагальницкого сельского поселения к общему числу поселения | % | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 1.2. | Доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу имеющихся светильников | % | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 55 |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения

Кагальницкого сельского поселения»

Таблица 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Подпрограмма1. «Развитие сетей наружного освещения». | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт и реконструкция существующих сетей наружного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2014 | 2020 | Ремонт и реконструкция имеющихся сетей наружного освещения на улицах сельского поселения, замена неизолированных воздушных сетей типа АС на изолированные типа СИП | Увеличение износа сетей наружного освещения до 85%, что приведет к еще большим затратам по поддержанию объектов в рабочем состоянии или полной замены объектов уличного освещения |  |
| 1.2. | Замена устаревших осветительных приборов на более экономичные и эффективные | Администрация Кагальницкого сельского поселения | 2014 | 2020 | Замена устаревших осветительных приборов на более экономичные и эффективные | Отсутствие необходимого эффекта проводимых мероприятий энергосбережения согласно СНиП 23-05-95 |  |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения

Кагальницкого сельского поселения»

Таблица 3.

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальным учреждениям по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | | Значение показателя объёма услуги | | | | | | | Расходы бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14 |  |
|  | Описание услуги | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель объёма услуги | | | | | | | | | | | | | |  |
| Подпрограмма 1. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения

Кагальницкого сельского поселения»

Таблица 4.

РАСХОДЫ

по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ведомственных целевых программ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объём расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Муниципальная программа  «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 9429,4 | 1470,4 | 1404,6 | 1174,6 | 1178,0 | 1400,6 | 1400,6 | 1400,6 |
| **федеральный бюджет,** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них неиспользованные средства отчетного года, |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет,** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них неиспользованные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **местный бюджет,** |  |  |  |  | 9429,4 | 1470,4 | 1404,6 | 1174,6 | 1178,0 | 1400,6 | 1400,6 | 1400,6 |
| из них неиспользованные расходные обязательства отчетного финансового года |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Развитие сетей наружного освещения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | всего |  |  |  |  | 8499,4 | 1270,4 | 1174,6 | 1074,6 | 1078 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет |  |  |  | 8499,4 | 1270,4 | 1174,6 | 1074,6 | 1078 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и реконструкция существующих сетей наружного освещения и трансформаторов | Исполнитель основного мероприятия 1.1. Администрация Кагальницкого сельского поселения | всего |  |  |  |  | 930,0 | 200,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет |  |  |  | 930,0 | 200,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Исполнитель основного мероприятия 1.2. Администрация Кагальницкого сельского поселения | всего |  |  |  |  | 8499,4 | 1270,4 | 1174,6 | 1074,6 | 1078 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет |  |  |  | 8499,4 | 1270,4 | 1174,6 | 1074,6 | 1078 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения

Кагальницкого сельского поселения»

Таблица 5.

РАСХОДЫ

по подпрограммам, основным мероприятия подпрограмм муниципальной программы

«Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объём расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | всего | 951 | Х | Х | Х | 9429,4 | 1470,4 | 1404,6 | 1174,6 | 1178,0 | 1400,6 | 1400,6 | 1400,6 |
| Федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них неиспользованные средства отчётного финансового года | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них не использованные средства отчётного финансового года | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 951 | Х | Х | Х | 9429,4 | 1470,4 | 1404,6 | 1174,6 | 1178,0 | 1400,6 | 1400,6 | 1400,6 |
| из них не использованные средства отчётного финансового года | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездное поступление в местный бюджет | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения»  Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по оплате и обслуживанию наружного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Всего | 951 | Х | Х | Х | 9429,4 | 1470,4 | 1404,6 | 1174,6 | 1178,0 | 1400,6 | 1400,6 | 1400,6 |
| федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 951 | Х | Х | Х | 9429,4 | 1470,4 | 1404,6 | 1174,6 | 1178,0 | 1400,6 | 1400,6 | 1400,6 |
| внебюджетные источники | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Кагальницкого сельского поселения | Всего | 951 | Х | Х | Х | 8499,4 | 1270,4 | 1174,6 | 1074,6 | 1078,0 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
| федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 951 | 0503 | 0712861 | 244 | 2445,0 | 1270,4 | 1174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 | 0503 | 0710028610 | 244 | 6054,4 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 1078,0 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
| внебюджетные источники | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения,трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Всего | 951 | Х | Х | Х | 930,0 | 200,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 951 | 0503 | 0710028610 | 244 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 | 0503 | 0710028610 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 951 | 0503 | 0712846 | 244 | 230,0 | 100,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 | 0503 | 0710028460 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения

Кагальницкого сельского поселения»

Таблица 6.

РАСХОДЫ

бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объём расходов всего (тыс. рублей) | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения» | Всего | 9429,4 | 1470,4 | 1404,6 | 1174,6 | 1178,0 | 1400,6 | 1400,6 | 1400,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них неиспользованные средства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них неиспользованные средства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 9429,4 | 1470,4 | 1404,6 | 1174,6 | 1178,0 | 1400,6 | 1400,6 | 1400,6 |
|  | из них неиспользованные средства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездное поступление в местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения» | Всего | 8499,4 | 1270,4 | 1174,6 | 1074,6 | 1078,0 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 8499,4 | 1270,4 | 1174,6 | 1074,6 | 1078,0 | 1300,6 | 1300,6 | 1300,6 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2.  Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения,трансформаторов | Всего | 930,0 | 200,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 930,0 | 200,0 | 230,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |

Приложение к муниципальной программе

«Развитие сетей наружного освещения

Кагальницкого сельского поселения»

Таблица 7.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов и направлениям расходования муниципальной программы

«Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | |
| за счёт средств федерального бюджета | за счёт средств областного бюджета | за счёт средств бюджета Кагальницкого сельского поселения | за счёт средств федерального бюджета | за счёт средств областного бюджета | за счёт средств бюджета Кагальницкого сельского поселения | за счёт средств федерального бюджета | за счёт средств областного бюджета | за счёт средств бюджета Кагальницкого сельского поселения |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Администрация Кагальницкого сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к муниципальной программе

« Развитие сетей наружного освещения

Кагальницкого сельского поселения»

Таблица 8

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта)

находящихся в муниципальной собственности Кагальницкого сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Объём расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|  | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Кагальницкого сельского поселения» |  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них неиспользованные средства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них неиспользованные средства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них не использованные расходные обязательства отчётного финансового года | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | | | |
|  | Кагальницкое сельское поселение |  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Инвестиционный проект | - | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | из них неиспользованные средства отчётного периода финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |