ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2015г.                                                                                              		№___

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2014 №83 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения» за 9 месяцев 2015г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава Кагальницкого сельского поселения				О.Е.Ягодка

Вносит сектор экономики и финансов

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2015 №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 годы» на 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфроструктуры в сельском поселении на 2014-2020 гг.» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 1863,5 | 724,8 | 1138,7 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. ремонт и содержание автодорог общего пользования месстного значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 1365,7 | 724,8 | 640,9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. разработка ПСД на капитальный ремонт автодорог общего пользования общего значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 497,8 | - | 497,8 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 20,0 | - | 20,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) | Администрация Кагальницкого сельского поселения | сокращение количества до-рожно-транспортных происшествий на дорогах | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 20,0 | - | 20,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 1883,5 | 724,8 | 1158,7 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2015 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на  2014-2020 гг.»  отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфроструктуры в сельском поселении на 2014-2020 гг.» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 1863,5 | 1863,5 | 1071,2 | Заключено 2 контракта на сумму 1863,5т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.1. ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | сеть автомобильных дорог содержится в надлежащем порядке | 01.01.2015 | продолжается | 1365,7 | 1365,7 | 1071,2 | Заключен 1 контракт на сумму 640,9 т.р. р.,оплачена кредиторская задолженность 724,8т.р. |
|  | Основное мероприятие 1.2. разработка ПСД на капитальный ремонт автодорог общего пользования общего значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2015 | продолжается | 497,8 | 497,8 | - | Заключен 1 контракт на сумму 497,8 т. р. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1: Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Планируется установка знаков | 01.01.2015 | продолжается | 20,0 | 20,0 | - | Планируется установка знаков |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 1883,5 | 1883,5 | 1071,2 |  |