Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«» «» «»г.                                                                                              		№ «»

с.Кагальник

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Озеленение территории  Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2014 №83 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 201 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Озеленение территории  Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 9 месяцев 2015г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава Кагальницкого сельского поселения				О.Е.Ягодка

Вносит  сектор экономики и финвнсов

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2015 №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Озеленение территории Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.»

на 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 76,5 | - | 76,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Посадка зеленых насаждений | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2014 – 31.12.2015г | 26,5 | - | 26,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обрезка сухих деревьев | Администрация Кагальницкого сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2014 – 31.12.2015г | 50,0 | - | 50,0 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2015 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Озеленение территории Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 гг.» отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 76,5 | 76,5 | 76,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Посадка зеленых насаждений | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Ежегодно производится посадка саженцев | 01.01.2015 | 31.05.2015 | 26,5 | 26,5 | 26,4 | Заключено 2 договора на сумму 26,4 т.р. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обрезка сухих деревьев | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Произведена обрезка сухих деревьев | 01.01.2015 | 20.10.2015 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Заключен 1 договор на сумму 50,0 т.р. |