ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2017г.                                                                                              		№___

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории  Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 28.12.2015 №120 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории  Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020годы» за 12 месяцев 2016 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

И.о.Главы администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Вносит главный специалист Птицин В.Л.

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2017 г. №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории   Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 годы» на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 годы» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 707,0 | - | 707,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обустройство детских площадок | Администрация Кагальницкого сельского поселения | создание условий для массового отдыха детей | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 99,0 | - | 99,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. уборка придорожной территории | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 378,0 | - | 378,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Покос сорной растительности | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 150,0 | - | 150,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Содержание памятников | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности массовых мест | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Противоклещевая обработка | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 30,0 | - | 30,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Отлов бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 50,0 | - | 50,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Общественные работы | Администрация Кагальницкого сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | - | - | - | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2017 г.№___

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» отчетный период  12 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 годы» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 707,0 | 707,0 | 557,0 | Заключено 7 контратов(договоров) на сумму 473,6 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обустройство детских площадок | Администрация Кагальницкого сельского поселения | - | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Заключен 1 контракт(договор) на сумму 99,0 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.2. Уборка придорожной территории | Администрация Кагальницкого сельского поселения | регулярно ведется уборка территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 378,0 | 378,0 | 353,6 | Заключено 5 контракта(договора) на сумму 353,6 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.3. Покос сорной растительности | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии денежных средств будут заключаться договора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150,0 | 150,0 | 84,0 | Заключен 1 контракт(договор) на сумму 84,0 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.4. Содержание памятников | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии денежных средств будут заключаться договора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | Нет наличия денежных средств для заключения договоров |
|  | Основное мероприятие 1.5. Противоклещевая обработка | Администрация Кагальницкого сельского поселения | произведена актарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 30,0 | 20,4 | Заключен 1 договор на сумму 20,4 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.6. Отлов бродячих животных | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При необходимости отлова будут заключаться договора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 50,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Общественные работы | Администрация Кагальницкого сельского поселения | При наличии лимитов будут заключаться договора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |

.