АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   » «           » «      »                                                                                     №

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 27.12.2018 №78 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2019 год и  плановый период 2020-2021 годов »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения» за 2019 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения				К.А.Малерян

Проект вносит

специалист 1 категории

Казеко И.С.

Приложение

к  проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от «   » «           » «      » №

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения »

на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 2570,8 | - | - | 2570,8 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 2470,8 | - | - | 2470,8 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | 2570,8 | - | - | 2570,8 | - |

Приложение

к  проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от «   » «           » «      » №

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения » отчетный период 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 2570,8 | 2570,8 | 2560,6 | 10,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения и трансформаторов | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Ведётся регулярное обследование и при необходимости ремонт КТП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 2,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Обеспечивается безопасное передвижение в ночное время суток | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2470,8 | 2470,8 | 2462,6 | 8,2 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 2570,8 | 2570,8 | 2560,6 | 10,2 |