Проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«    » «          » «          »                                         №                                                 c. Кагальник

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 22.10.2018 г. №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. № 41 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 28.12.2021 № 123 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2021 год и  плановый период 2022-2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2021 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава администрации

Кагальницкого сельского поселения				           К.А.Малерян

Проект вносит

специалист 1 категории

Казеко И.С.

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от «    » «          » «          »  №

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 1577,3 | - | - | 1577,3 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог | 01.01.2021 – 31.12.2021г. | 1577,3 | - | - | 1577,3 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | 233,1 | - | - | 233,1 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 01.01.2021 – 31.12.2021г. | 233,1 | - | - | 233,1 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | 01.01.2021 – 31.12.2021г. | 1810,4 | - | - | 1810,4 | - |

Приложение

к  постановлению администрации Кагальницкого сельского поселения от «    » «          » «          »  №

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев  2021 год

а

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | X | X | X | 1577,3 | 1577,3 | 1136,3 | 441,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | сеть автомобильных дорог содержится в надлежащем порядке | 01.01.2021 | продолжается | 1577,3 | 1577,3 | 1136,3 | 441,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 233,1 | 233,1 | 144,4 | 88,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1: Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Установка знаков, нанесение разметки | 01.01.2021 | продолжается | 233,1 | 233,1 | 144,4 | 88,7 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кагальницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 1810,4 | 1810,4 | 1280,7 | 529,7 |