ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2015г.                                                                                              		№___

с.Кагальник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кагальницкого сельского  поселения от 05.09.2013 г. №110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения»,  от 19.09.2013 г. №118 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 05.09.2013 г. №34 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кагальницкого сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения от 11.12.2013 №53 «О бюджете Кагальницкого сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения» за 2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Лобовой О.М.. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кагальницкое сельского поселения www.kagalnick.ru.

Глава Кагальницкого сельского поселения				О.Е.Ягодка

Вносит сектор экономики и финансов

Приложение

к проекту постановления администрации Кагальницкого сельского поселения от __________2015 №___

Отчет

о реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

за 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1 .1 | 1.Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкогосельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкогосельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкогосельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 |  | 956,9 | 232,1 | 724,8 |
| 1.4 | Мероприятия на софинансирование расходов на ремонт т содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Кагальницкогосельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 50,4 | 50,4 |  |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения (дорожная разметка,дорожные знаки) | Администрация Кагальницкогосельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 96,4 | 96,4 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1103,7 | 378,9 | 724,8 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год факт | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | не предусмотрены |  |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | не предусмотрены |  |
| 1.3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | не предусмотрены |  |
| 1.4 | Мероприятия на софинансирование расходов на ремонт т содержание автодорог общего пользования местного значения | не предусмотрены |  |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения (дорожная разметка,дорожные знаки) | не предусмотрены |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | продолжается |  |  |  |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 |  | продолжается |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | продолжается | Рассыпаны противогололедные материалы,грейдирование ремонт дорожного покрытия | Рассыпаны противогололедные материалы,грейдирование ремонт дорожного покрытия | нет |
| 1.4 | Мероприятия на софинансирование расходов на ремонт т содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | продолжается | Рассыпаны противогололедные материалы,грейдирование ремонт дорожного покрытия | Рассыпаны противогололедные материалы,грейдирование ремонт дорожного покрытия | нет |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения (дорожная разметка,дорожные знаки) | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается | Нанесение вертикальной разметки,покупка материалов для мостков | Нанесение вертикальной разметки,покупка материалов для мостков | нет |

Сведения

об использовании средств бюджета Кагальницкого сельского поселения на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Кагальницкого сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» | всего | 1103,7 | 378,9 |
|  |  | бюджет поселения | 146,8 | 146,8 |
|  |  | областной бюджет | 956,9 | 232,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 1007,3 | 282,5 |
|  |  | бюджет поселения | 50,4 | 50,4 |
|  |  | областной бюджет | 956,9 | 232,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения (дорожная разметка,дорожные знаки) | всего | 96,4 | 96,4 |
|  |  | бюджет поселения | 96,4 | 96,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава Кагальницкого сельского поселения					О.Е.Ягодка