ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» февраля 2026 г.                         №__                                        с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Благоустройство территории»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян

Приложение к проекту постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Благоустройство территории» за 2025 год

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории»

ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы "Комплексное развитие и благоустройство территории, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зеленый | Уровень обеспечения элементами благоустройства | x | возрастания | % | 43,3 | 67,0 | x | - | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» | 5 013,1 | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |
| Местный бюджет | 5 013,1 | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Прочее благоустройство" (всего), в том числе: | 5 013,1 | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |
| Местный бюджет | 5 013,1 | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |
| Структурный элемент муниципальной программы «Прочее благоустройство» | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |

|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрация Кагальницкого с.п. __________________________ Малерян К.А. МП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Прочее благоустройство»

ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, повышение уровня внешнего благоустройства поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зеленый | Уровень обеспечения элементами благоустройства | x | возрастания | % | 43,3 | 67,0 | x | - | x | Зеленый | x | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено увеличение количества зеленых насаждений и содержание объектов озеленения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Акарицидная обработка территории сельского поселения" | X | Зеленый | 21500 | 41300 | 41300 | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Заключение договора на акарицидную обработку территории сельского поселения | кв.м. | X | 21500 | 41300 | 41300 | X | X | 31.12.2025 | 25.08.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор от 04.04.2025 №25/07 Договор от 03.06.2025 №25/11 Договор от 25.08.2025 №25/13 | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Содержание территории сельского поселения" | X | Зеленый | - | - | - | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Заключение договоров на уборку, покос сорной растительности, приобретение основных средств, уничтожение свалочных очагов. | - | X | - | - | - | X | X | 31.12.2025 | 31.12.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договора на общую сумму 4 080 552,48 руб. |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Отлов безнадзорных животных" | гол. | Зеленый | - | - | - | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Заключение договора на отлов безнадзорных животных в границах сельского поселения | - | X | 9 | 16 | 16 | X | X | 31.12.2025 | 02.04.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор от 02.04.2025 №15 |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) "Коммунальные расходы на территории сквера" | X | Зеленый | - | - | - | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Заключение договоров на водоснабжение и вывоз ТКО/ТБО на территории сквера «Рыбацкий берег» | - | X | - | - | - | X | X | 31.12.2025 | 01.01.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор от 09.01.2025 №26/АЗ/БУ Договор от 09.01.2025 №316/8-1 |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) "Прочее благоустройство" | X | Зеленый | - | - | - | X | X | X | X | X | Куцкевич Е.И. | X |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Заключение договора на содержание, текущий ремонт элементов благоустройства, МАФов. | - | X | - | - | - | X | X | 31.12.2025 | 12.02.2025 | X | Куцкевич Е.И. | Договор от 12.02.2025 №8 |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» | 5 013,1 | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |
| Местный бюджет | 5 013,1 | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |
| Комплекс процессных мероприятий "Прочее благоустройство" (всего), в том числе: | 5 013,1 | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |
| Местный бюджет | 5 013,1 | 5 013,1 | 5 013,1 | 4 985,1 | 4 985,1 | 99,4 | - |
| Областной бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | - |
| Внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | - |