ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «___» февраля 2026 г.                         №__                                        с. Кагальник

Об утверждении отчета
о ходе реализации муниципальной 
(комплексной) программы 
«Благоустройство территории» 
за 2025 год
 
В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.


Глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян                               







Приложение к проекту постановления Администрации Кагальницкого сельского поселения  
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения 
«Благоустройство территории» за 2025 год
ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории»
ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы "Комплексное развитие и благоустройство территории, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения"

	1
	Зеленый
	Уровень обеспечения элементами благоустройства
	x
	возрастания
	%
	43,3
	67,0
	x
	-
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы,
 структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории»
	5 013,1
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	4 985,1
	99,4
	-

	Местный бюджет
	5 013,1
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	4 985,1
	99,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Прочее благоустройство"  (всего), в том числе:
	5 013,1
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	4 985,1
	99,4
	-

	Местный бюджет
	5 013,1
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	4 985,1
	99,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-



	Наименование структурного элемента 
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Благоустройство территории » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	99,4
	-

	Структурный элемент муниципальной программы «Прочее благоустройство»
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	99,4
	-


	
	
УТВЕРЖДЕН

Глава Администрация Кагальницкого с.п.

__________________________
Малерян К.А.
МП


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Прочее благоустройство»
ЗА 2025 ГОД
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, повышение уровня внешнего благоустройства поселения»

	1.1.
	Зеленый
	Уровень обеспечения элементами благоустройства
	x
	возрастания
	%
	43,3
	67,0
	x
	-
	x
	Зеленый
	x
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено увеличение количества зеленых насаждений и содержание объектов озеленения"

	1.1
	Мероприятие (результат) "Акарицидная обработка территории сельского поселения"
	X
	Зеленый
	21500
	41300
	41300
	X
	X
	X
	X
	X
	Куцкевич Е.И.
	X
	-

	1.1.1
	Контрольная точка. Заключение договора на акарицидную обработку территории сельского поселения
	кв.м.
	X
	21500
	41300
	41300
	X
	X
	31.12.2025
	25.08.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор от 04.04.2025 №25/07 Договор от 03.06.2025 №25/11 Договор от 25.08.2025 №25/13
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) "Содержание территории сельского поселения"
	X
	Зеленый
	-


	-


	-


	X

	X

	X
	X

	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	

	1.2.1
	Контрольная точка. Заключение договоров на уборку, покос сорной растительности, приобретение основных средств, уничтожение свалочных очагов.

	-

	X

	-


	-


	-


	X

	X

	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договора на общую сумму 4 080 552,48 руб.
	

	1.3
	Мероприятие (результат) "Отлов безнадзорных животных"
	гол.
	Зеленый
	-

	-

	-

	X

	X

	X
	X

	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	

	1.3.1
	Контрольная точка. Заключение договора на отлов безнадзорных животных в границах сельского поселения
	-

	X

	9
	16
	16
	X

	X

	31.12.2025
	02.04.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор от 02.04.2025 №15
	

	1.4
	Мероприятие (результат) "Коммунальные расходы на территории сквера"
	X
	Зеленый
	-

	-

	-

	X

	X

	X
	X

	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	

	1.4.1
	Контрольная точка. Заключение договоров на водоснабжение и вывоз ТКО/ТБО на  территории сквера «Рыбацкий берег»
	-

	X

	-

	-

	-

	X

	X

	31.12.2025
	01.01.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор от 09.01.2025 №26/АЗ/БУ Договор от 09.01.2025 №316/8-1
	

	1.5
	Мероприятие (результат) "Прочее благоустройство"
	X
	Зеленый
	-

	-

	-
	X

	X

	X
	X

	X
	Куцкевич Е.И.
	X

	

	1.5.1
	Контрольная точка. Заключение договора на содержание, текущий ремонт элементов благоустройства, МАФов.
	-

	X

	-

	-

	-

	X

	X

	31.12.2025
	12.02.2025
	X
	Куцкевич Е.И.
	Договор от 12.02.2025 №8
	



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории»
	5 013,1
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	4 985,1
	99,4
	-

	Местный бюджет
	5 013,1
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	4 985,1
	99,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Комплекс процессных мероприятий "Прочее благоустройство"  (всего), в том числе:
	5 013,1
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	4 985,1
	99,4
	-

	Местный бюджет
	5 013,1
	5 013,1
	5 013,1
	4 985,1
	4 985,1
	99,4
	-

	Областной бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Федеральный бюджет
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-

	Внебюджетные источники 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	-



