ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «____» июля 2026 г.                         № ____                                          с. Кагальник

Об утверждении отчета
о ходе реализации муниципальной 
(комплексной) программы 
«Благоустройство территории» 
за I полугодие 2026 года
 
В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» за I полугодие 2026 года, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.


Глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян                               

Вносит сектор экономики и финансов






Приложение к проекту постановления
Администрации Кагальницкого сельского поселения
«Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения 
«Благоустройство территории» за I полугодие 2026 года 
Отчет
о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Благоустройство территории» за I полугодие 2026 года
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 
	Контрольная точка
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджетов на реализацию муниципальной (комплексной) программы, тыс. рублей
	Причины не освоения средств (риски)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Комплекс процессных мероприятий "Прочее благоустройство"

	1.1    
	Мероприятие (результат) 1. «Акарицидная обработка территории сельского поселения»
	Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А. 
	Заключение договора на акарицидную обработку территории сельского поселения
	01.01.2026
	30.06.2026
	229,3
	229,3
	114,6
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) 2.«Содержание территории сельского поселения»
	Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А.
	Заключение договоров на уборку, покос сорной растительности, приобретение основных средств, уничтожение свалочных очагов.
	01.01.2026
	30.06.2026
	3 825,3
	3 825,3
	2 211,4
	-

	1.3
	Мероприятие (результат) 3. "Отлов безнадзорных животных"
	Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А.
	Заключение договора на отлов безнадзорных животных в границах сельского поселения
	01.01.2026
	30.06.2026
	200,0
	200,0
	-
	Исполнение контракта планируется во II полугодии

	1.4
	Мероприятие (результат) 4. "Коммунальные расходы на территории сквера"
	Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А.
	 Заключение договоров на водоснабжение и вывоз ТКО/ТБО на  территории сквера «Рыбацкий берег»
	01.01.2026
	30.06.2026
	296,9
	296,9
	55,9
	-

	1.5
	Мероприятие (результат) 5. "Прочее благоустройство"
	Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А.
	Заключение договора на содержание, текущий ремонт элементов благоустройства, МАФов, оплпта точки доступа Wi-Fi в сквере
	01.01.2026
	30.06.2026
	331,2
	331,2
	250,0
	-

	
	Итого по муниципальной (комплексной) программе
	X
	X
	X
	X
	4 882,7
	4 882,7
	2 631,9
	X



