ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» июля 2026 г.                         № ____                                          с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Благоустройство территории»

за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Благоустройство территории» за I полугодие 2026 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян

Вносит сектор экономики и финансов

Приложение к проекту постановления

Администрации Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Благоустройство территории» за I полугодие 2026 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

«Благоустройство территории» за I полугодие 2026 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Контрольная точка | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной (комплексной) программы, тыс. рублей |  |  | Причины не освоения средств (риски) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Прочее благоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Акарицидная обработка территории сельского поселения» | Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А. | Заключение договора на акарицидную обработку территории сельского поселения | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 229,3 | 229,3 | 114,6 | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2.«Содержание территории сельского поселения» | Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А. | Заключение договоров на уборку, покос сорной растительности, приобретение основных средств, уничтожение свалочных очагов. | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 3 825,3 | 3 825,3 | 2 211,4 | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3. "Отлов безнадзорных животных" | Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А. | Заключение договора на отлов безнадзорных животных в границах сельского поселения | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 200,0 | 200,0 | - | Исполнение контракта планируется во II полугодии |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 4. "Коммунальные расходы на территории сквера" | Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А. | Заключение договоров на водоснабжение и вывоз ТКО/ТБО на территории сквера «Рыбацкий берег» | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 296,9 | 296,9 | 55,9 | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 5. "Прочее благоустройство" | Зам. Главы Аминистрации Фридриков В.А. | Заключение договора на содержание, текущий ремонт элементов благоустройства, МАФов, оплпта точки доступа Wi-Fi в сквере | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 331,2 | 331,2 | 250,0 | - |
|  | Итого по муниципальной (комплексной) программе | X | X | X | X | 4 882,7 | 4 882,7 | 2 631,9 | X |