ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» июля 2026 г.                         № ______                                          с. Кагальник

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной

(комплексной) программы

«Озеленение территории»

за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 22.10.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 17.10.2018 г. №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения  «Озеленение территории» за I полугодие 2026 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения  www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации

Кагальницкого сельского поселения                                     К.А.Малерян

Вносит сектор экономики и финансов

Приложение к проекту постановления

Администрации Кагальницкого сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения

«Озеленение территории» за I полугодие 2026 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

«Озеленение территории» за I полугодие 2026 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Контрольная точка | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной (комплексной) программы, тыс. рублей |  |  | Причины не освоения средств (риски) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Расходы на посадку и содержание зеленых насаждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на посадку и содержание зеленых насаждений» | Зам. Главы Администрации Фридриков В.А. | Ежемесячная своевременная оплата работ и услуг по посадке и содержанию зеленых насаждений | 01.01.2026 | 30.06.2026 | 4 554,0 | 4 554,0 | 2 540,7 | - |
|  | Итого по муниципальной (комплексной) программе | X | X | X | X | 4 554,0 | 4 554,0 | 2 540,7 | X |